รายงานวิเคราะห์งาน — OIT WorkSpace

วันที่: 22 มิถุนายน 2569

## 📊 สรุปภาพรวม

ทีม IT ของมหาวิทยาลัยมีงานทั้งหมด 11 รายการ โดยยังไม่มีงานใดที่เสร็จสมบูรณ์ (0%) และมีงาน 4 รายการที่กำลังดำเนินการ อย่างไรก็ตาม มีงาน 3 รายการที่เลยกำหนดส่งแล้ว และอีก 3 รายการที่จะครบกำหนดสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จตามกำหนด

## 🚨 ความเสี่ยงและจุดวิกฤต

• มีงาน 3 รายการที่เลยกำหนดส่งแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของทีม

• มีงาน 4 รายการที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้าหรือไม่ได้รับการดำเนินการ

• มีงาน 3 รายการที่อยู่ในสถานะ In Progress แต่ไม่มีความคืบหน้า (ค้าง) ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและทรัพยากร

• ความเสี่ยงอื่นๆ ที่พบคือการกระจายภาระงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้บางคนมีงานมากเกินไป ในขณะที่บางคนมีงานน้อยเกินไป

## ⏰ งานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที

1. "งานที่ 5" (Testing) - ต้องดำเนินการทันทีเพื่อให้เสร็จตามกำหนด

2. "Implement OAuth Login with Google" (InProgress) - ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จตามกำหนด

3. "test 555555" (ToDo) - ต้องดำเนินการทันทีเพื่อให้เสร็จตามกำหนด

## 👥 การกระจายภาระงาน

Akkadate Siripongwattana มีงาน 5 รายการ ซึ่งอาจมากเกินไป ในขณะที่ student4 ns มีงาน 2 รายการ และ misadmin misadmin มีงาน 1 รายการ ควรจัดสรรงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคน

## 📅 แผนงานตามช่วงเวลา

• สัปดาห์นี้: ต้องดำเนินงาน "งานที่ 5", "Implement OAuth Login with Google", และ "test 555555" ให้เสร็จ

• สัปดาห์หน้า: ไม่มีงานที่จะครบกำหนด แต่ควรเตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะมาถึง

• ระยะยาว: ควรจัดทำแผนงานที่ชัดเจนสำหรับงานที่ยังไม่มีแผนชัดเจน

## 📈 การวิเคราะห์ความคืบหน้า

ทีมกำลังเดินหน้าได้ดีในบางงาน แต่ติดขัดในงานที่มีความสำคัญสูงและต้องดำเนินการทันที ควรเร่งดำเนินการและจัดสรรงานใหม่เพื่อให้เสร็จตามกำหนด

## 💡 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. จัดสรรงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคน

2. ตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาให้ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน

3. เร่งดำเนินการในงานที่มีความสำคัญสูงและต้องดำเนินการทันที

4. ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ

5. จัดทำแผนงานที่ชัดเจนสำหรับงานที่ยังไม่มีแผนชัดเจน

## 🎯 Priority Actions สำหรับสัปดาห์นี้

1. ดำเนินงาน "งานที่ 5" ให้เสร็จ (ผู้รับผิดชอบ: Akkadate Siripongwattana, student4 ns)

2. เร่งดำเนินการ "Implement OAuth Login with Google" (ผู้รับผิดชอบ: Akkadate Siripongwattana)

3. ดำเนินงาน "test 555555" ให้เสร็จ (ผู้รับผิดชอบ: Akkadate Siripongwattana, Suphanat Khampan)

สร้างโดย OIT WorkSpace AI (Groq) — มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่