รายงานวิเคราะห์งาน — OIT WorkSpace

วันที่: 22 มิถุนายน 2569

## สรุปภาพรวม

ทีม IT ของมหาวิทยาลัยมีงานทั้งหมด 11 รายการ แต่ยังไม่มีงานใดที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้เสร็จสิ้นงานเหล่านี้ อัตราความสำเร็จยังอยู่ที่ 0% ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างมาก แนวโน้มของทีมในขณะนี้ยังต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ความเสี่ยงและจุดวิกฤต

• มีงาน 3 รายการที่เลยกำหนดส่งแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความสามารถของทีมในการจัดการงาน

• มีงาน 4 รายการที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจทำให้การทำงานล่าช้าหรือไม่มีการดำเนินการ

• มีงาน 3 รายการที่อยู่ในสถานะ In Progress แต่ยังไม่มีความคืบหน้า (ค้าง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมอาจต้องมีการประเมินและปรับปรุงแผนการทำงาน

• ความเสี่ยงอื่นๆ ที่พบคือการกระจายภาระงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้บางคนมีภาระงานมากเกินไป ในขณะที่บางคนอาจมีภาระงานน้อยเกินไป

## งานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที

1. "Implement OAuth Login with Google" - สถานะ In Progress, ความสำคัญ Medium, วันกำหนดส่ง 21/6/2569 - เนื่องจากงานนี้เลยกำหนดส่งแล้วและเป็นงานที่สำคัญ

2. "test 555555" - สถานะ ToDo, ความสำคัญ Medium, วันกำหนดส่ง 21/6/2569 - เนื่องจากงานนี้เลยกำหนดส่งแล้วและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

3. "Design Database Schema for OIT WorkSpace" - สถานะ In Progress, ความสำคัญ Urgent, วันกำหนดส่ง 28/6/2569 - เนื่องจากงานนี้มีความสำคัญสูงและใกล้จะครบกำหนดส่ง

## การกระจายภาระงาน

Akkadate Siripongwattana มีภาระงานมากที่สุด โดยมี 5 งานที่ต้องรับผิดชอบ ในขณะที่ student4 ns มี 2 งาน และ misadmin misadmin มี 1 งาน Suphanat Khampan มี 1 งาน ควรจัดสรรภาระงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคน

## แผนงานตามช่วงเวลา

• สัปดาห์นี้: ควรให้ความสนใจกับงานที่เลยกำหนดส่งและงานที่มีความสำคัญสูง เช่น "Implement OAuth Login with Google" และ "test 555555"

• สัปดาห์หน้า: ควรเตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะครบกำหนดส่ง เช่น "Design Database Schema for OIT WorkSpace"

• ระยะยาว: ควรมีการวางแผนและจัดสรรภาระงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคน

## การวิเคราะห์ความคืบหน้า

ทีมยังต้องปรับปรุงการทำงานเพื่อให้สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคืบหน้าของทีมยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมต้องมีการประเมินและปรับปรุงแผนการทำงาน

## ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. จัดสรรภาระงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคน

2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สำหรับแต่ละงาน

3. มีการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

4. ให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่สมาชิกในทีม

5. มีการวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะครบกำหนดส่งในอนาคต

## Priority Actions สำหรับสัปดาห์นี้

1. "Implement OAuth Login with Google" - ผู้รับผิดชอบ Akkadate Siripongwattana

2. "test 555555" - ผู้รับผิดชอบ Akkadate Siripongwattana, Suphanat Khampan

3. "Design Database Schema for OIT WorkSpace" - ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ (ควรระบุผู้รับผิดชอบ)